Informe d'Anàlisi de Neteja d'Esquemes Oracle

Resum Executiu

Basat en l'anàlisi de 106 esquemes de base de dades Oracle seguint els procediments detallats al manual "Manual_neteja_esquemes_obsolets_Oracle.docx", aquests són els resultats i recomanacions:

Estadístiques Resum

Total d'esquemes analitzats: 106

🔴 Risc ROIG (no eliminar): 30 esquemes

🟡 Risc GROC (investigar): 30 esquemes

🟢 Risc VERD (segur): 46 esquemes

Accions Recomanades

ATURAR - Resoldre dependències externes primer: 21 esquemes

PROCEDIR A FASE 4 - Neteja prèvia (amb precaució): 35 esquemes

INVESTIGAR - Aplicacions APEX necessiten revisió: 30 esquemes

PROCEDIR A FASE 5 - Segur per eliminació: 11 esquemes

ATURAR - Contactar gestors de solucions - Activitat recent detectada: 9 esquemes

________________________________________________________________________________

Fase 1: Senyals d'Alarma Crítiques Detectades

🚨 ATURADES IMMEDIATES Requerides (30 esquemes)

Dependències Externes Han de Ser Resoltes Primer (21 esquemes)

Aquests esquemes tenen altres objectes de base de dades que depenen d'ells i NO PODEN ser eliminats fins que es resolguin les dependències:

Alt Impacte (>50 dependències externes):

E13_PAV (469 deps, 67.5 GB) - CRÍTIC: Jobs actius + activitat recent

E13_ASI (560 deps, 0.12 GB) - Últim login (fa 51 dies)

E13_GSA_AUC (79 deps, 0.01 GB)

E13_GSA_UC (62 deps, 0.02 GB)

Impacte Mitjà (10-50 dependències externes):

E13_GSD_OPO (29 deps, 12.96 GB) - CRÍTIC: Últim login (fa 0 dies)

PERGAM2 (24 deps, 4.3 GB)

SIGMA (15 deps, 2.26 GB)

GEPSE (13 deps, 0 GB)

E13_GSD_ESP (10 deps, 3.89 GB) - També té aplicacions APEX

Baix Impacte (1-9 dependències externes):

UPLOAD (6 deps), E13_GTE (5 deps), SUPTICADM (5 deps), E13_GSD_LLICENCIES (4 deps)

E13_AUP (2 deps), PUCADM (2 deps), APEX_SSO (2 deps), E13_CED (2 deps)

E13_BAR (1 dep), E13_PPQPIS (1 dep), LIDA (1 dep), E13_GSD_LLENGUES (1 dep)

Activitat Recent Detectada - Contactar Gestors de Solucions (9 esquemes)

E13_GSD_OPO - Login fa 0 dies

E13_PAV_IAS - Login fa 3 dies

E13_IDA - Login fa 7 dies + jobs actius

E13_INSITU - Login fa 7 dies

E13_BAG - Login fa 7 dies

E13_AFD - Login fa 7 dies

E13_ASD_PUBLI - Login fa 7 dies

E13_OFERTA_BCK - Login fa 8 dies (32.25 GB)

E13_CAT_PROF - Login fa 29 dies + jobs actius

QV - Login fa 41 dies

________________________________________________________________________________

Fase 2: Investigació Requerida (30 esquemes)

🟡 Aplicacions APEX Necessiten Revisió

Aquests esquemes tenen aplicacions Oracle APEX que necessiten ser verificades per activitat d'usuaris:

Alta Activitat APEX:

E13_PREMISCAT (9 aplicacions APEX, 0 GB)

E13_PUB_RESULTATS (8 aplicacions APEX, 0.02 GB)

E13_CONVOVT (4 aplicacions APEX, 0.59 GB)

Activitat APEX Mitjana:

E13_GSD_OPO (2 apps), E13_APBLOE (2 apps), E13_LLENGUES (2 apps), E13_PCONV (2 apps)

E13_D1X1 (2 apps), E13_GRIP (2 apps), ADSL (2 apps), E13_AJUTS (2 apps), E13_ENQ (2 apps)

Aplicacions APEX Úniques: 17 esquemes amb 1 aplicació APEX cadascun

________________________________________________________________________________

Fase 3: Segur per Neteja Prèvia (35 esquemes)

🟢 Procedir a Fase 4 - Neteja prèvia (amb precaució)

Esquemes Grans (>1 GB) - Alta Prioritat per Neteja:

E13_GICARSM (52.56 GB) - Esquema més gran

E13_BOR_CMO (7.54 GB)

VFS_NICE_264 (5.55 GB)

E13_BOR2 (3.54 GB)

XT20_LIFERAY (2.77 GB)

E13_PAV_SIDENT (1.93 GB)

E13_VAD_TSYSTEM (1.75 GB)

GGAA (1.7 GB)

Esquemes Mitjans (0.1-1 GB):

RESTAURA (0.47 GB), SIGMA2 (0.32 GB), EQCAS (0.3 GB, BLOQUEJAT)

E13_JIRA (0.3 GB), XT20_ALFRESCO (0.29 GB), RESTORE (0.2 GB)

E13_GESTIO_EDIFICI (0.11 GB)

Esquemes Petits (<0.1 GB): 18 esquemes

________________________________________________________________________________

Fase 4: Eliminació Segura Immediata (11 esquemes)

🟢 Procedir a Fase 5 - Segur per eliminació

Aquests esquemes estan completament buits (0 GB) sense dependències, jobs o aplicacions APEX:

DIRCENT

BIPUBSCHED

E13_BO_NICE

E13_OPOSPAS

INFOXTEC

E13_EDUROAM

XTEC_ALTES

JMARQUE4

E13_GSD_CAT_CON

E13_DMA_ATIC

AUDITORI

________________________________________________________________________________

Recomanacions d'Implementació

Accions Immediates

Eliminacions Fase 5: Començar amb els 11 esquemes completament segurs

Contactar Gestors de Solucions: Per tots els 9 esquemes amb activitat recent

Anàlisi de Dependències: Començar a resoldre dependències externes per als 21 esquemes afectats

Accions a Mitjà Termini

Revisió APEX: Treballar amb propietaris d'aplicacions per verificar l'ús d'aplicacions APEX

Neteja d'Esquemes Grans: Enfocar-se en els 8 esquemes més grans (>1 GB) per màxima recuperació d'espai

Període de Monitorització: Establir períodes d'observació per esquemes que passen a Fase 4

Accions a Llarg Termini

Resolució completa de dependències

Implementació completa de neteja

Actualitzacions de documentació i inventari

________________________________________________________________________________

Mitigació de Riscos

Factors Crítics d'Èxit

✅ Backup complet de tots els esquemes abans de qualsevol eliminació

✅ Aprovació del gestor de solucions per tots els esquemes amb activitat recent

✅ Resolució de dependències abans d'eliminar esquemes referenciats

✅ Verificació d'aplicacions APEX amb usuaris de negoci

✅ Període de monitorització després d'activitats de neteja prèvia

Pla de Rollback

Mantenir backups complets d'esquemes durant 6-12 mesos

Documentar totes les relacions de dependències

Coordinar amb actualitzacions d'inventari d'infraestructura

Provar procediments de restauració abans de l'eliminació

Consideracions Especials per Entorns

Segons el manual, cal tenir en compte que:

Els entorns INT, PRE i PRO no necessàriament estan alineats

Es prioritza l'entorn PRO

Es poden aplicar canvis als 3 entorns de manera paral·lela

En cas de risc o impacte elevat, es recomana passar prèviament per INT i PRE

Seguiment i Monitorització

Actualitzar inventari d'esquemes obsolets indicant les fases per les quals passa cada esquema

Executar l'informe als diferents entorns de BBDD per tenir informació actualitzada

Supervisar sistema després de la neteja prèvia i eliminació final

Gestionar baixes d'aplicacions que no estiguin donades de baixa amb el gestor corresponent

Actualitzar Inapdept i inventari d'infraestructura del Departament

________________________________________________________________________________

Informe generat el: $(date)

Basat en dades de: informe_obsolets.xlsx

Seguint procediments de: Manual_neteja_esquemes_obsolets_Oracle.docx